**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **HUYỆN TIÊN PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

 Số: /NQ-HĐND *Tiên Phước, ngày 19 tháng 12 năm 2022*

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**

**Phê duyệt Kế hoạch Đầu tư công năm 2023**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN PHƯỚC**

**KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 11**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH19 ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;*

*Căn cứ Nghị quyết số 629/2019/NQ-UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Thông báo kết luận số 483-TB/HU ngày 07/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ cho chủ trương về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;*

*Xét Tờ trình số 337/TTr-UBND ngày 07/12/2022 của UBND huyện về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch Đầu tư công năm 2023; Báo cáo thẩm tra số /BC-HĐND ngày /12/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại Kỳ họp thứ 11.*

**QUYẾT NGHỊ:**

 **Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2023, với các nội dung chính sau:

1. Căn cứ lập Kế hoạch

- Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các Nghị định, Thông tư và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách Nhà nước;

- Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Phước lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025;

- Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND huyện phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022;

- Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2020-2025 và mục tiêu ưu tiên đầu tư trong kế hoạch 5 năm 2020-2025 của huyện;

- Các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã trên địa bàn huyện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025;

- Nhu cầu vốn đầu tư công theo từng nguồn vốn theo ngành, lĩnh vực đã được UBND huyện tổng hợp, rà soát và chọn lọc từ các xã, thị trấn và các ngành huyện;

- Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn huyện.

2. Nguyên tắc lập Kế hoạch

Kế hoạch đầu tư công năm 2023 được lập theo các nguyên tắc sau:

2.1. Góp phần thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của huyện.

2.2. Tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công được cấp có thẩm quyền quyết định.

2.3. Tập trung bố trí vốn đầu tư theo hướng tập trung, khắc phục dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư. Tiếp tục lồng ghép các nguồn vốn NSTW, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các dự án trọng điểm; đồng thời tích cực huy động thêm nguồn vốn từ các thành phần kinh tế khác để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xúc tiến thu hút đầu tư vào huyện.

2.4. Việc bố trí vốn đầu tư thực hiện theo thứ tự ưu tiên

- Ưu tiên phân bổ đủ vốn để thanh toán nợ xây dựng cơ bản theo quy định; phân bổ đủ vốn để hoàn trả vốn ứng trước kế hoạch nhưng chưa có nguồn để hoàn trả trong kế hoạch đầu tư công năm trước.

- Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, quyết toán nhưng chưa bố trí đủ vốn.

- Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ phê duyệt.

- Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

- Dự án khởi công mới đáp ứng yêu cầu theo khoản 5, Điều 51 Luật đầu tư công.

3. Phương án phân bổ kế hoạch năm 2023

3.1. Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2023

 *ĐVT: Tỷ đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nguồn vốn** | **Kế hoạch** **năm 2022** | **Dự kiến kế hoạch năm 2023** |
| 1 | Vốn XDCB tập trung ngân sách địa phương | 14,765 | 14,765 |
| 2 | Vốn tỉnh bổ sung từ nguồn XDCB tập trung tỉnh bổ sung trong nước và tiết kiệm chi ngân sách | 23,215 | 6,098 |
| 3 | Thu tiền sử dụng đất tỉnh bổ sung | 15 | 14,912 |
| 4 | Khai thác quỹ đất | 20 | 18 |
| 5 | Sự nghiệp kinh tế | 25 | 30 |
| 6 | Sự nghiệp giáo dục | 8 | 7 |
| 7 | Ngân sách Trung ương, Tỉnh bổ sung trong năm (TW, tỉnh bổ sung mục tiêu) | 134,52 | 93,855 |
|  | **Tổng cộng** | **240,5** | **169,718** |

3.2. Dự kiến phân bổ vốn đầu tư công năm 2023

- Bố trí thu hồi tạm ứng vốn từ ngân sách qua các năm 2014 - 2020: 10 tỷ đồng.

- Trả nợ, đối ứng cho các Chương trình MTQG, Nghị quyết HĐND các cấp và đối ứng khác: 28,363 tỷ đồng. Trong đó:

+ Đối ứng, trả nợ Đề án Kiên cố hoá hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn: 10 tỷ đồng.

+ Trả nợ, đối ứng công trình NTM: 16 tỷ đồng.

+ Trả nợ, đối ứng Chương trình thuỷ lợi nhỏ theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Nhà làm việc Công an, Hệ thống truyền thanh IP theo Nghị quyết HĐND huyện: 2,363 tỷ đồng.

- Bố trí vốn cho các công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp: 20 tỷ đồng (Trong đó, tập trung trả nợ các công trình hoàn thành đã quyết toán; các công trình chuyển tiếp để đẩy nhanh tiến độ).

- Vốn ngân sách bổ sung mục tiêu cho các Chương trình mục tiêu quốc gia, Nghị quyết và các dự án: 93,855 tỷ đồng.

- Đầu tư mới: 14,5 tỷ đồng.

- Bồi thường, giải phóng mặt bằng: 3 tỷ đồng.

 *(Có Phụ lục Danh mục đầu tư công năm 2023 chi tiết kèm theo)*

4. Giải pháp điều hành, tổ chức thực hiện và dự kiến kết quả đạt được

- Tập trung chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công đảm bảo thực hiện đạt 100% kế hoạch, không để xảy ra tình trạng chuyển nguồn và thu hồi vốn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của các chủ đầu tư trên địa bàn huyện.

- Tăng cường thực hiện nhanh và hiệu quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng công trình cũng như thu hút đầu tư.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác quản lý xây dựng cơ bản từ huyện đến xã.

- Thực hiện nghiêm công tác quản lý đầy tư xây dựng, theo dõi, giám sát chặt chẽ trong quá trình thi công, chất lượng công trình, tiến độ thực hiện của các nhà thầu đảm bảo theo các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng, kiên quyết xử phạt theo đúng quy định các trường hợp vi phạm hợp đồng, đặc biệt không để phát sinh khối lượng làm tăng tổng mức đầu tư, làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Tăng cường đẩy mạnh các giải pháp xử lý nợ đọng, thực hiện hiệu quả các dự án khai thác quỹ đất để tạo nguồn vốn cho đầu tư xây dựng các công trình mang tính cấp thiết, các công trình thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM và thanh toán nợ xây dựng cơ bản các năm về trước; đẩy mạnh công tác thu ngân sách, phấn đấu thu vượt kế hoạch được giao nhằm có nguồn tăng thu để bố trí vốn trả nợ; bên cạnh đó, cần phải thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách địa phương và vận động các nguồn xã hội hóa,…

- Tăng cường công tác lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư, kiên quyết không bố trí vốn đầu tư đối với các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chậm trình quyết toán theo quy định.

*(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).*

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Tiên Phước, khóa XII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2022./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- TT.HĐND tỉnh (Báo cáo); - UBND tỉnh (Báo cáo);- Ban Thường vụ Huyện ủy (Báo cáo);- Sở Tư pháp, VP.UBND tỉnh;- TT.HĐND, UBND, UBMT huyện;- Các Ban HĐND, Đại biểu HĐND huyện;- Các cơ quan, ban ngành, hội, đoàn thể huyện;- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT xã, thị trấn;- CPVP-CVTH;- Lưu: VTVP, PTC. | **CHỦ TỊCH****Phạm Văn Đốc** |